Приложение 2

к постановлению администрации

Партизанского городского округа

от  08.02.2021 г.  №  118-па

«Приложение № 7

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского

городского округа» на 2019-2025 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Партизанского городского округа

от 28 августа 2019 г. № 1664-па

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

и план Реализации

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок реализации |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа " Переселение граждан Партизанского городского округа из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. |  | 2025 г. |  | Переселение 281 человека из 17 аварийных домов, общей площадью 6 178, 10 кв. м. |  |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде. |  | Отдел по учету и переселению граждан |  | 2020 г. |  | 2025 г. |  | Выкуп 95 жилых помещений общей площадью 3 947,50 кв. м. Приобретение жилых помещений общей площадью 2 230,60 кв. м. |
| 1.2 | Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма |  | Отдел по учету и переселению граждан |  | 2020 г. |  | 2025 г. |  | Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа с собственниками жилых помещений. Заключение договоров социального найма с нанимателями. |
| 1.3 | Снос аварийных многоквартирных домов |  | Отдел по учету и переселению граждан |  | 2020 г. |  | 2025 г. |  | Снос 17 аварийных домов |
| 1.4 | Определение размера возмещения (выкупной стоимости) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах |  | Отдел по учету и переселению граждан |  | 2020 г. |  | 2025 г. |  | Определение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения в 17 аварийных домах |
| 1.5 |  | Проведение независимой строительно-технической экспертизы жилых домов | Отдел по учету и переселению граждан |  | 2020 г. |  | 2025 г. |  | После получения строительно-технической экспертизы появятся основания для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.6 |  | Проведение технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из объектов недвижимости | Отдел по учету и переселению граждан |  | 2020 г. |  | 2025 г. |  | Исключение 17 аварийных домов из объектов недвижимости после их сноса.». |