|  |
| --- |
| Управление жилищно-коммунального комплексаОтдел жизнеобеспечения администрацииПартизанского городского округа УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации- начальник управления жилищно- коммунального комплекса Партизанского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Зуботыкин**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД****ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ****«Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы»**Главный специалист отдела жизнеобеспеченияУЖКК администрации Партизанского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунова Н.А. |

**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной Программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная Программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» (далее - Программа), утверждена постановление администрации Партизанского городского округа от 01 сентября 2016г. № 719-па (с последними изменениями от 27.12.2021 года № 2229-па).

На реализацию Программы в 2021 год было выделено 129 313, 87052 тыс.руб., из них средств местного бюджета 79 313,87052 тыс.руб., средств краевого бюджета 50 000,00 тыс. руб., фактически освоено 126 134, 24036 тыс. руб ., из них средств местного бюджета 76 134,24036 тыс.руб., средств краевого бюджета 50 000,00 тыс., что составляет 97,5 %.

 Мероприятия муниципальной программы на 2021 год выполнены в полном объеме.

 Степень эффективности использования бюджетных средств - 97,5 %.

 Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы 100 %.

Эффективность реализации программы по итогам 2021 года 97,5 % высокая.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование  отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020год | 2021 год |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы |
| 1. | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 55,8 | 54,9 | 54,9 |  |
| 2. |  - увеличение доли протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 16,9 | 17,8 | 17,8 |  |
| 3 | - увеличение протяженности дорожной разметки выполненной на дорогах общего пользования местного значения | м.п | 104958 | 76 427 | 76 427 |  |
| 4. | - увеличение общего количество пешеходных переходов, оборудованных в соответствие с требованиями ГОСТ | ед | 0 | 14 | 14 |  |
| 5. | - увеличение доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится текущее содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 22 | 25 | 25 |  |
| 6. | - Количество отремонтированных объектов (уличных стенок, ливневых канализаций), которых необходимо отремонтировать к 2021 году | Ед. | 2 | 3 | 3 |  |
| 7. | - увеличение площади обслуживаемых зеленых насаждений на территории Партизанского городского округа; | м.кв. | 370000 | 370000 | 370000 |  |
| 8. | - количество несанкционированных свалок на территории городского округа подлежащих уборке ; | шт | 2 | 9 | 9 |  |
| 9. | - доля протяженности сети уличного освещения на территории городского округа в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 47,95 | 49,8 | 49,8 |  |
| 10. | -содержание мест захоронений (акарицидная обработка, сбор и вывоз мусора, содержание дорог, скос травы),- приведение в нормативное состояние кладбищ;  | м.куб.шт | 14002 | 11501 | 11501 |  |
| 11 | количество установленных скамеек (диванов садово-парковых) / урн |  |  | 90 / 85 | 90 / 85 |  |

 Среднее значение индикаторов 100 %

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

 **ЗА 2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации  | Окончания реализации | Начала реализации  | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| **Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»** |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Отдел строительства | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Проведение ремонта дорог, тротуаров на территории городского округа проездов | Осуществлен ремонт 11 участков автомобильных дорог общей протяженностью 4,57 км - по ул.Замараева, ул.Гоголевская, ул.Каменская, ул.Анисимова, ул.Дворцовая, ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Весенняя, ул.Партизанская, ул.Магаданская, ул.Лесная, ул.Речная. По ул. Вахрушева, ул.Заводская проведен ремонт тротуаров протяженностью 0,5км Запланированные работы выполнены в полном объеме |  |
| 1.1.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | отдел жизнеобеспечения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки(осевой, краевой, пешеходные переходы) | Нанесена горизонтальная дорожная разметка (осевая, краевая, пешеходные переходы). Запланированные работы выполнены в полном объеме |  |
| 1.1.5 | Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | отдел жизнеобеспечения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Установка недостающих дорожных знаков, светофоров | Установлены : комплекс светофоров на перекрестке ул.Садовая, ул.Ленинская.14 шт. светофоров Т-7 вблизи учебных заведений (школ, детских садов), а также 170 щитков дорожных знаков и 88 стоек. |  |
| 1.1.6 | Содержание автомобильных дорог местного значения | отдел жизнеобеспечения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выполнение необходимых работ по содержанию автомобильных дорог местного значения ( летнее -грейдированию ,отсыпке грунтовых дорог., очистка от мусора пыли, грязи , зимнее- очистка от снега, подсыпка ПГМ) | Выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог (грейдирование с частичной подсыпкой грунтом 193 дороги местного значения, устранены деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на площади 3401 м2, проливка трещин битумом **–** 17 км трещин, очистка от мусора пыли, грязи .Зимнее (очистка от снега, подсыпка ПГМ). |  |
| 1.1.7 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | Отдел строительства | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выполнение проектных, топографо-геодезических работ | Выполнены проектные, топографо-геодезические работы по ремонту автомобильных мостов и путепроводов |  |
| **Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы** |
| 2.1.1. | Благоустройство территории городского округа | отдел жизнеобеспечения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству ПГО | Работы по благоустройству выполнены в полном объеме : в том числе- акарицидная обработка (уничтожение клещей) на территории городского парка;- уборка несанкционированных свалок;- спил и обрезка аварийный деревьев ;-благоустройство при проведении городских мероприятий;- установка диванов садово-парковых, урн;-асфальтирование и установка бордюрного камня сквер Памяти с.Мельники. |  |
| 2.1.2 | Ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации, проектные и изыскательские работы на строительство уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | Отдел строительства | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выполнен ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | Выполнен ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации по ул.Ленинская в районе жилых домов №16-№20 протяженностью 0,15км |  |
| 2.1.3 | Озеленение территории городского округа | отдел жизнеобеспечения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выполнение работ по посадке цветов и уходу за клумбами, скосу травы, фигурной стрижке деревьев и кустарников | Работы по посадке цветов и уходу за клумбами, скосу травы, фигурной стрижке деревьев и кустарников выполнены в полном обьеме. |  |
| 2.1.4 | Содержание сетей уличного освещения | отдел жизнеобеспечения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Содержание сетей уличного освещения | Выполнены в полном объеме:-услуги по поставке электрической энергии и мощности; - содержание электрических сетей уличного освещения  |  |
| 2.1.5. | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения | Отдел строительства | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ремонт сетей уличного освещения | Выполнен ремонт сетей уличного освещения по ул.Разгонова, ул.Энергетическая, ул.Индустриальная, ул.Советская, ул.Калинина, ул.Фруктовая |  |
| **Отдельные мероприятия программы** |
| 3.1.1. | Содержание мест захоронений | отдел жизнеобеспечения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | работы по содержанию мест захоронений | работы по содержанию мест захоронений выполнены в полном объеме: -аккарицидная обработка (уничтожение клещей), -сбор и вывоз мусора;-скос травы;-содержание дорог.  |  |
| 3.1.2. | Приведение в нормативное состояние кладбищ | Отдел строительства | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние кладбища в с.Несвоевка г.Партизанск: | Выполнены работы по приведению в нормативное состояние -- кладбища в с.Несвоевка г.Партизанск: на территории кладбища выполнена установка контейнерной площадки на 3 контейнера ТБО . Выполнена парковка площадью 955 м2. |  |

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

ЗА 2021 ГОД

|  п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы** | **Всего** | **129 313,87052** | **126 134,24036** |
| **краевой бюджет** | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **местный бюджет** | 79 313,87052 | 76 134,24036 |
| **1** | **Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021** | **Всего** | **104 218,22030** | **102 658,87583** |
| **краевой бюджет** | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **местный бюджет** | 54 218,22030 | 52 658,87583 |
| **1.1** | **Основное мероприятие: осуществление полномочий в области дорожного хозяйства** | **Всего** | **104 218,22030** | **102 658,87583** |
| **краевой бюджет** | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **местный бюджет** | 54 218,22030 | 52 658,87583 |
| 1.1.1 | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Островского, ул. Киевская в г. Партизанск | Всего | 0,000 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, корректировка и экспертиза проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Сливовая, ул.Марата, ул.Покровская в г. Партизанск | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | **Всего** | **61 032,88967** | **60 965,89767** |
| краевой бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |
| местный бюджет | 11 032,88967 | 10 965,89767 |
| 1.1.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | местный бюджет | 918,815 | 918,815 |
| 1.1.5 | Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | местный бюджет | 6 510,652 | 6 510,652 |
| 1.1.6 | Содержание автомобильных дорог местного значения | местный бюджет | 34388,5303 | 32 896,17783 |
| 1.1.7 | Разработка, экспертиза проектной документации, включая топографо-геодезические работы | местный бюджет | 1367,33333 | 1367,33333 |
| 1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей**  | **всего** | **0,00** | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по наказам избирателей | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.2.2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, посадочных площадок к автобусным павильонам по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| **2** | **Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы** | **местный бюджет** | **22 251,69522** | **21 066,62853** |
| **2.1** | **Основное мероприятие: осуществление полномочий в области благоустройства** | **местный бюджет** | 22 251,69522 | 21 066,62853 |
| 2.1.1 | Благоустройство территории городского округа | местный бюджет | 7 389,54920 | 6 911,52305 |
| 2.1.2 | Ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации, проектные и изыскательские работы на строительство уличной дренажной системы и системы ливневой канализации  | местный бюджет | 500,00 | 500,000 |
| 2.1.3 | Озеленение территории городского округа | местный бюджет | 4 832,22825 | 4 832,22525 |
| 2.1.4 | Содержанием сетей уличного освещения  | местный бюджет | 7 231,63477 | 7 121,37544 |
| 2.1.5 | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения | местный бюджет | 2 298,283 | 1 701,50479 |
| 2.1.6 | Устройство автобусных павильонов | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| **2.2** | **Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей** | **местный бюджет** | **0,000** | **0,00** |
| 2.2.1 | Ремонт подпорных уличных стенок в районе жилых домов, проектные и изыскательские работы на строительство подпорных уличных стенок в районе жилых домов по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.2 | Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.3 | Приобретение и установка малых архитектурных форм по наказам избирателей | местный бюджет | 0000 | 0,00 |
| 2.2.4 | Проектирование и строительство автобусных павильонов по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.5 | Обустройство, ремонт контейнерных мусорных площадок по наказам избирателей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.6 | Ремонт пешеходных мостиков | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| 2.2.7 | Ремонт бетонных уличных маршей по наказам избиротелей | местный бюджет | 0,000 | 0,00 |
| **3** | **Отдельные мероприятия программы** | **местный бюджет** | **2 843, 955** | **2 408, 736** |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение сохранности и содержания мест захоронений | местный бюджет | 2 843, 955 | 2 408, 736 |
| 3.1.1 | Содержание мест захоронений | местный бюджет | 2 007,177 | 1 57,958 |
| 3.1.2 | Приведение в нормативное состояние кладбищ | местный бюджет | 836,778 | 831,778 |
| 3.2 | Основное мероприятие земельно - кадастровые работы в сфере благоустройства | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |