

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2017г № 1420-па

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа»**

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г №10), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21февраля 2017г №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», постановления администрации Партизанского городского округа от 13 февраля 2017г. № 177-па « О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года № 890-па», протоколом общественного обсуждения проекта Программы от 04 августа 2017г, на основании статьей 29,32 Устава Партизанского городского округа администрация Партизанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети «Интернет», опубликованию в газете «Вести» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2018года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления жилищно-коммунального комплекса А.Г. Волкова.

Глава городского округа А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 29 августа 2017г № 1420 – па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

(в редакции постановления от 08.07.2024 № 1173-па; от 23.12.2024 № 2294-па)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа. | | | | | |
| Структура муниципальной программы | муниципальная программа «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» (далее – Программа) состоит из следующих 3-х подпрограмм:   1. Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа» (Приложение № 7 к Программе); 2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий общественного пользования Партизанского городского округа» (Приложение № 8 к Программе); 3. Подпрограмма № 3 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» (Приложение № 9 к Программе). | | | | | |
| Цели муниципальной программы | повышение комфортности городской среды на территории Партизанского городского округа | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | * благоустройство дворовых территорий; * благоустройство территорий общественного пользования; * благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | * количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед.; * количество благоустроенных территорий общественного пользования – 6 ед.; * количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками – 85 ед; * увеличение охвата населения при решении вопросов по выбор благоустройства общественных территорий– 19 %. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | в один этап с 2018-2030 годы. | | | | | |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае участия их в реализации муниципальной программы | Год | Всего (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Краевой бюджет (руб.) | Федеральный бюджет (руб.) | Иные внебюджетные источники (руб.) |
| **338 909 272,01** | **16 455 696,37** | **203 568 879,89** | **118 884 695,75** | 0,00 |
| 2018 | 18 214 664,00 | 1 379 792,00 | 2 020 185,00 | 14 814 687,00 | 0,00 |
| 2019 | 49 269 353,02 | 2 359 813,25 | 27 986 190,82 | 18 923 348,95 | 0,00 |
| 2020 | 47 778 478,29 | 2 654 000,00 | 27 393 150,16 | 17 731 328,13 | 0,00 |
| 2021 | 31 594 453,71 | 4 003 804,80 | 13 752 125,04 | 13 838 523,87 | 0,00 |
| 2022 | 28 963 156,47 | 1 009 837,11 | 14 533 697,27 | 13 419 622,09 | 0,00 |
| 2023 | 26 384 889,93 | 642 657,96 | 12 368 198,94 | 13 374 033,03 | 0,00 |
| 2024 | 39 460 834,94 | 1 884 726,56 | 26 247 845,26 | 11 328 263,12 | 0,00 |
| 2025 | 26 821 295,08 | 804 638,86 | 26 016 656,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 821 295,08 | 804 638,86 | 26 016 656,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 600 851,49 | 911 786,97 | 27 234 174,96 | 15 454 889,56 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед.; * количество благоустроенных территорий общественного пользования – 6 ед.; * количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками – 85 ед; * увеличение охвата населения при решении вопросов по выбор благоустройства общественных территорий – 19 %. | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.**

Настоящая Программа разработана с целью повышения комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, территорий общественного пользования Партизанского городского округа в соответствии с:

* паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016 года № 10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
* постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
* приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год;
* приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;
* Законом Приморского края от 20.10.2008 года № 325 – КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;
* порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года № 890 – па;
* постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края».

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общего пользования Партизанского городского округа не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Партизанского городского округа многоквартирными домами, зонами массового пребывания населения истек, недостаточно оборудованных детских и спортивное площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия дворов, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдыха населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

В целях повышения уровня благоустройства городского округа и создания комфортной, безопасной и эстетической территории жизнедеятельности населения определены:

* адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 1 к Программе;
* адресный [перечень](#P2674) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении № 2 к Программе;
* адресный перечень дворовых территорий, подлежащих проведению работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок приведен в приложении № 3 к Программе.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий, игровых и спортивных площадок в форме трудового и (или) финансового участия. Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее двадцати процентов от стоимости дополнительных работ по благоустройству дворовой территории.

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация Программы позволит, повысить комфортность проживания и отдыха населения Партизанского городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Цели и задачи Программы.**

Цель реализации Программы – повышение комфортности городской среды на территории Партизанского городского округа.

Задачи Программы:

* благоустройство дворовых территорий;
* благоустройство территорий общественного пользования;
* благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

1. **Показатели (индикаторы) муниципальной Программы.**

Плановые значения показателей Программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий Программы приведены в Приложении № 4 к Программе.

1. **Перечень мероприятий Программы и план их реализации.**

Перечень мероприятий Программы и план их реализации приведены в Приложении № 5 к Программе.

1. **Механизм реализации Программы.**

Ответственный исполнитель Программы – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отдел).

Соисполнитель Программы отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Исполнители:

* организуют реализацию Программы, вносят предложения о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
* не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году разрабатывают:
* перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);
* календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
* ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);
* ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

В ходе реализации Программы управлением жилищно-коммунального комплекса по итогам оценки предложений перечни дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, игровых и спортивных площадок, подлежащих проведению благоустройства, включаются в муниципальную Программу на 2018 - 2030 годы.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Программы.**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации Программы приведена в Приложении № 6 к Программе.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.**

Программа реализуется в 1 этап с 2018 – 2030 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень видов работ | | | | Планируемый срок благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 3А | да | нет | да | да | 2017 |
| 2 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 9 | да | нет | да | да | 2017 |
| 3 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 13 | да | нет | да | да | 2017 |
| 4 | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 4 | да | нет | да | да | 2017 |
| 5 | г. Партизанск, ул. Тепличная, д. 2 | да | нет | да | да | 2017 |
| 6 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 15 | да | нет | да | да | 2017 |
| 7 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 9 | да | нет | да | да | 2019 |
| 8 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 12 | да | нет | да | да | 2019 |
| 9 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1А | да | нет | да | да | 2019 |
| 10 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 4 | да | нет | да | да | 2019 |
| 11 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 6 | да | нет | да | да | 2019 |
| 12 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 7 | да | нет | да | да | 2019 |
| 13 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | да | нет | да | да | 2019 |
| 14 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | да | нет | да | да | 2019 |
| 15 | г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, д. 7 | да | нет | да | да | 2019 |
| 16 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 7А | да | нет | да | да | 2019 |
| 17 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 28 | да | нет | да | да | 2019 |
| 18 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 17Б | да | нет | да | да | 2019 |
| 19 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 4 | да | нет | да | да | 2019 |
| 20 | г. Партизанск, ул. И.Ф. Селедцова, д. 5 | да | нет | да | да | 2019 |
| 21 | г. Партизанск, ул. Кожевенная, д. 19 | да | нет | да | да | 2019 |
| 22 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 26 | да | нет | да | да | 2019 |
| 23 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 29 | да | нет | да | да | 2019 |
| 24 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 22 | да | нет | да | да | 2019 |
| 25 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24 | да | нет | да | да | 2019 |
| 26 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24а | да | нет | да | да | 2019 |
| 27 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 54 | да | нет | да | да | 2019 |
| 28 | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 5 | да | нет | да | да | 2019 |
| 29 | г. Партизанск, ул. Народная, д. 9 | да | нет | да | да | 2019 |
| 30 | г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 112 | да | нет | да | да | 2019 |
| 31 | г. Партизанск ул. Пушкинская, д. 72А | да | нет | да | да | 2019 |
| 32 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 10 | да | нет | да | да | 2019 |
| 33 | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова, д. 3Б | да | нет | да | да | 2020 |
| 34 | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова, д.6 | да | нет | да | да | 2020 |
| 35 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | да | нет | да | да | 2020 |
| 36 | г. Партизанск, ул. И.Ф. Селедцова, д. 3 | да | нет | да | да | 2020 |
| 37 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 22А | да | нет | да | да | 2020 |
| 38 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 22Б | да | нет | да | да | 2020 |
| 39 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 6 | да | нет | да | да | 2020 |
| 40 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 8 | да | нет | да | да | 2020 |
| 41 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д.16 | да | нет | да | да | 2020 |
| 42 | г. Партизанск ул. Ленинская, д. 38 | да | нет | да | да | 2020 |
| 43 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 6 | да | нет | да | да | 2020 |
| 44 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 1 | да | нет | да | да | 2020 |
| 45 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 47 | да | нет | да | да | 2020-2021 |
| 46 | г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, д. 13 | да | нет | да | да | 2021 |
| 47 | г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, д. 15 | да | нет | да | да | 2021 |
| 48 | г Партизанск, ул. Гоголевская, д. 1 | да | нет | да | да | 2021 |
| 49 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 31 | да | нет | да | да | 2021 |
| 50 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Вишневая, д. 24 | да | нет | да | да | 2022 |
| 51 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 5 | да | нет | да | да | 2022 |
| 52 | г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, д. 17 | да | нет | да | да | 2021-2023 |
| 53 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 11 | да | нет | да | да | 2020-2023 |
| 54 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 20 | да | нет | да | да | 2023 |
| 55 | г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 6 | да | нет | да | да | 2022-2023 |
| 56 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1Д | да | нет | да | да | 2024 |
| 57 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 15В | да | нет | да | да | 2021-2024 |
| 58 | г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2В | да | нет | да | да | 2024 |
| 59 | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 18 | да | нет | да | да | 2023-2024 |
| 60 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 8А | да | нет | да | да | 2024 |
| 61 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | да | нет | да | да | 2025 |
| 62 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 25 | да | нет | да | да | 2025 |
| 63 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49 | да | нет | да | да | 2025 |
| 64 | г. Партизанск, ул. Кожевенная, д. 19Б | да | нет | да | да | 2025 |
| 65 | г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 8 | да | нет | да | да | 2025 |
| 66 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 10А | да | нет | да | да | 2025 |
| 67 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 | да | нет | да | да | 2026 |
| 68 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 26 | да | нет | да | да | 2026 |
| 69 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3 | да | нет | да | да | 2026 |
| 70 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 17 | да | нет | да | да | 2026 |
| 71 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 19 | да | нет | да | да | 2026 |
| 72 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 10 | да | нет | да | да | 2026 |
| 73 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 51 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 74 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 75 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 76 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 18 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 77 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 78 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 2А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 79 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 24 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 80 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 17 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 81 | г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 4А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 82 | г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 6А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 83 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 84 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 11 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 85 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 86 | г. Партизанск, ул. Аллея 50 лет Октября, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 87 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 88 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 89 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 90 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 91 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 92 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 14Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 93 | г. Партизанск, ул. Заводская, д. 16А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 94 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 42А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 95 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 42Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 96 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 53 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 97 | г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 98 | г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 99 | г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 100 | г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 25 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 101 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 48 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 102 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 103 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 11 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 104 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 2Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 105 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 11 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 106 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 107 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 108 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 109 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 53Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 110 | г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 61 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 111 | г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 67 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 112 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 113 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 114 | г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 65 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 115 | г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 63 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 116 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 117 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 25 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 118 | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 20 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 119 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 15Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 120 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 34 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 121 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 17 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 122 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 123 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 124 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 125 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 53 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 126 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 3В | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 127 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 25 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 128 | г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 129 | г. Партизанск, ул. Парковая, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 130 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 23 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 131 | г. Партизанск, ул. Тепличная, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 132 | г. Партизанск, ул. Московская, д. 49/3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 133 | г. Партизанск, ул. Московская, д. 49/2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 134 | г. Партизанск, ул. Московская, д. 49/1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 135 | г. Партизанск, ул. Серышева, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 136 | г. Партизанск, ул. И.Ф. Селедцова, д. 15 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 137 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 70 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 138 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 139 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 109 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 140 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 17А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 141 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 31 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 142 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 57 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 143 | г. Партизанск, ул. Павла Разгонова, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 144 | г. Партизанск, ул. Московская, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 145 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 18 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 146 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 147 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 19А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 148 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 24А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 149 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 2Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 150 | г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 87 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 151 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 1А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 152 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 153 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 2В | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 154 | г. Партизанск, ул. Герцена, д. 88 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 155 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 15А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 156 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 28Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 157 | г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 158 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 46 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 159 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 50 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 160 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 72 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 161 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 162 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 15 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 163 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 164 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 165 | г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 58 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 166 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 167 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 168 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 169 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 10А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 170 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 10Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 171 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 172 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 13 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 173 | г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 14 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 174 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Вишневая, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 175 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 16 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 176 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 38 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 177 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 41 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 178 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 42 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 179 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 43А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 180 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 44 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 181 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 50 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 182 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 50А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 183 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 52 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 184 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 54 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 185 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 56 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 186 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 60 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 187 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 188 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 189 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 190 | г. Партизанск, с. Казанка, ул. Луговая, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 191 | г. Партизанск, с. Казанка, ул. Луговая, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 192 | г. Партизанск, с. Тигровой, ул. Тигровая, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 193 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 194 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1Г | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 195 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 196 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 197 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 5А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 198 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 22 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 199 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 32 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 200 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 34 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 201 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 39 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 202 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 51А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 203 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 204 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 205 | г. Партизанск, ул. Аллея 50 лет Октября, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 206 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 207 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 1А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 208 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 1Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 209 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 2А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 210 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 211 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 212 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 213 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 14 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 214 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 15А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 215 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 17 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 216 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 17А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 217 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 18 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 218 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 19 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 219 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 20 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 220 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 22 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 221 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 24 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 222 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 223 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 224 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 225 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 11 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 226 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 17 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 227 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 19Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 228 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 20 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 229 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 23 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 230 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 23А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 231 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 25 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 232 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 26 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 233 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 28 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 234 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 30 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 235 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 31 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 236 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 32 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 237 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 238 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 239 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1В | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 240 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1Г | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 241 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 2А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 242 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 2Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 243 | г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 3Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 244 | г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 8А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 245 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 246 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 247 | г. Партизанск, ул. Дальняя, д. 54 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 248 | г. Партизанск, ул. Дальняя, д. 56 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 249 | г. Партизанск, ул. Деповская, д. 39 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 250 | г. Партизанск, ул. Деповская, д. 41 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 251 | г. Партизанск, ул. И.Ф. Селедцова, д. 17 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 252 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 253 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 254 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 255 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 256 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 4Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 257 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 258 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 259 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 260 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 261 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 262 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 263 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 264 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 16 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 265 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 18 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 266 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 18А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 267 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 23 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 268 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 30 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 269 | г. Партизанск, ул. Иркутская, д. 2Г | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 270 | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 271 | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 272 | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 273 | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 274 | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 275 | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 276 | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 277 | г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 278 | г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 10А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 279 | г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 10Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 280 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 20 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 281 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 282 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 15 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 283 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24В | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 284 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 36 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 285 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 37 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 286 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 47 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 287 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 49 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 288 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 53А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 289 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 59 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 290 | г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 291 | г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 292 | г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 6А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 293 | г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 294 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 40 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 295 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 42В | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 296 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 44 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 297 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 62 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 298 | г. Партизанск, ул. Московская, д. 5А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 299 | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 22 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 300 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 301 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 1А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 302 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 1Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 303 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 304 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 305 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 14 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 306 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 14А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 307 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 15 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 308 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 16 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 309 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 18 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 310 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 19 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 311 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 20 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 312 | г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 21 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 313 | г. Партизанск, ул. Океанская, д. 2В | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 314 | г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 5 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 315 | г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 316 | г. Партизанск, ул. Олимпийская, д. 1А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 317 | г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 93 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 318 | г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 157 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 319 | г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 159 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 320 | г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 321 | г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 322 | г. Партизанск, ул. Петра Кашина, д. 7 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 323 | г. Партизанск, ул. Покровская, д. 32 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 324 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 58 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 325 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 58Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 326 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 68 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 327 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 69 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 328 | г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 107 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 329 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 330 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 331 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 332 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 333 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 10 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 334 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 335 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 14 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 336 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 16 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 337 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 18 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 338 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 20 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 339 | г. Партизанск, ул. С.И. Вавилова, д. 22 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 340 | г. Партизанск, ул. Садовая, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 341 | г. Партизанск, ул. Семена Замараева, д. 18 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 342 | г. Партизанск, ул. Семена Замараева, д. 20 корпус 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 343 | г. Партизанск, ул. Семена Замараева, д. 20А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 344 | г. Партизанск, ул. Семена Замараева, д. 22 корпус 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 345 | г. Партизанск, ул. Семена Замараева, д. 25 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 346 | г. Партизанск, ул. Серышева, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 347 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 3А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 348 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 4 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 349 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 350 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 12 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 351 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 14 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 352 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 16 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 353 | г. Партизанск, ул. Смена, д. 20 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 354 | г. Партизанск, ул. Спортивная, д. 2А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 355 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 356 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 3 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 357 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 4А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 358 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 4Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 359 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 4В | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 360 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 6А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 361 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 6Б | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 362 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 8 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 363 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 9 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 364 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 13 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 365 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 15 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 366 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 19 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 367 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 28А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 368 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 2А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 369 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 4А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 370 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 2 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 371 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 372 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 29А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 373 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 1 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 374 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 2Г | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 375 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 11 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 376 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 27 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 377 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 39 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 378 | г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 41 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 379 | г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 5А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 380 | г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 6 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 381 | г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 6А | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |
| 382 | г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 23 | да | нет | да | да | 2027 - 2030 |

2027 – 2030 - выполнение мероприятий планируется в зависимости от выделяемого финансирования с учетом отбора объектов, подлежащих первоочередному благоустройству.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству на территории Партизанского городского округа

| №  п/п | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской парк, расположенный относительно ориентира примерно в 150 м по направлению на восток от здания № 26 по ул. Ленинская г. Партизанск | Ремонт входной группы, подпорной стенки, асфальтобетонного покрытия тротуаров с заменой бордюрного камня, лестничных маршей, устройство наружного освещения. | 2018 |
| Ремонт ограждения, устройство площадок и тротуаров из асфальтобетона, резинового покрытия детской площадки для детей младшего возраста, установка малых архитектурных форм, ремонт цветочных клумб, установка концертной сцены. | 2019 |
| Устройство прогулочной дорожки вдоль береговой линии пруда, установка садово-парковых диванов, урн. | 2020 |
| Устройство спортивной площадки П-3 для детей старшего возраста: устройство асфальтобетонного покрытия, установка конструкций для катания на скейтбордах, рукохода, скамеек, урн. | 2021 |
| Устройство асфальтобетонного тротуара, площадки под установку малых архитектурных на детской площадке, опор для системы видеонаблюдения. | 2022 |
| Установка малых архитектурных форм на детской площадке, устройство резинового покрытия. | 2023 |
| Устройство резинового покрытия | 2024 |
| 2. | Сквер «Лозовый», расположенный относительно ориентира здания ул. Индустриальная, д. 11 | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство брусчатки на площадках зоны «Концертная», зоны «Спортивная», устройство резинового покрытия на спортивных площадках, установка ограждения на волейбольной площадке, установка садово-парковых диванов, скамеек, урн, установка спортивных тренажеров, концертной сцены. | 2020 |
| Устройство асфальтобетонных тротуаров, бетонного основания детской площадки, установка малых архитектурных форм, установка памп-трека, ремонт ограждения, стилизация существующих объектов сквера под «сказочный домик», и «мельницу». | 2021 |
| Устройство резинового покрытия детской площадки, установка малых архитектурных форм на детской площадке | 2022 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, установка малых архитектурных форм в зоне «Сказочная» | 2023 |
| Устройство наружного освещения сквера | 2024 |
| 3 | Сквер, расположенный относительно в 30м ориентира здания по направлению на восток в г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, 33А | Устройство покрытия тротуаров из плитки, установка садово – парковых диванов, урн, подиума, наружного освещения, цветочных вазонов | 2021 |
| 4. | Стела «Партизанск», расположенная относительно ориентира здания примерно 880 м по направлению на юго-восток г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 29 | \*Ремонт асфальтобетонного покрытия прилегающей территории, ремонт бетонной стелы и знака, устройство освещения, ограждения, цветочной клумбы, установка садово-парковых диванов, урн.  \*Работы выполнены за счет средств местного бюджета | 2021 |
| 5. | Сквер, расположенный относительно ориентира многоквартирного дома примерно в 80 м на северо-запад г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,13 | Ремонт покрытия тротуаров, установка садово- парковых диванов, урн, наружного освещения, цветочных вазонов | 2022 |
| 6. | Центральная городская площадь «Ленинская» г. Партизанск, в районе по ул. Ленинская, д. 26А | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, проезда | 2023 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия площади, устройство покрытия из брусчатки, установка стационарного сценического комплекса | 2024 |
| Устройство покрытия из брусчатки, облицовка трибунного комплекса | 2025 |
| 7. | Сквер, расположенный примерно в 50 м по направлению на юг, относительно ориентира по ул. С. Замараева,6 г. Партизанск | \*«Детская площадка по ул. Замараева, д. 6 (г. Партизанск (устройство основания из асфальтобетона, ограждения, установка малых архитектурных форм)  \* Благоустройство выполнено в рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»;  \*«Благоустройство сквера в центре города (г. Партизанск (устройство тротуара из брусчатки, установка садово-парковых диванов, урн, арт- объекта, освещение, озеленение, лестница)»  \*Благоустройство выполнено в рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»;  \* «Зона отдыха в центре города (г. Партизанск) (устройство тротуара из асфальтобетона, брусчатки, установка лестничных маршей, садово-парковых диванов, шахматных столиков, вазона, озеленение»  \*Благоустройство территории выполнено за счет средств местного бюджета | 2022 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий, подлежащих проведению работу по благоустройству территорий,

детских и спортивных площадок

| №  п/п | Адрес (место расположения) | Перечень работ | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 9 | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 2 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 12 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 3 | г. Партизанск с. Казанка, ул. Владивостокская, д. 9А | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 4 | г. Партизанск с. Мельники, в районе ул. Школьная, д. 1 | Оборудование спортивной площадки | 2019 |
| 5 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1А | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 6 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 4 | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 7 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 6 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 8 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 7 | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 9 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 10 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 11 | г. Партизанск, ул. А.В. Суворова, д. 7 | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 12 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 7А | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 13 | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 28 | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 14 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 17Б | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 15 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 4 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 16 | г. Партизанск, ул. И.Ф. Селедцова, д. 5 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 17 | г. Партизанск, ул. Кожевенная, д. 19 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 18 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 26 | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 19 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 29 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 20 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 22 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 21 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 22 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24а | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки | 2019 |
| 23 | г. Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д. 54 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 24 | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 5 | Оборудование спортивной площадки | 2019 |
| 25 | г. Партизанск, ул. Народная, д. 9 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 26 | г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 112 | Оборудование спортивной площадки | 2019 |
| 27 | г. Партизанск ул. Пушкинская, д. 72А | Оборудование детской площадки | 2019 |
| 28 | г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 11 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| 29 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 10 | Ремонт дворовых проездов | 2019 |
| **2020 год** | | | |
| 30 | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова, д. 3Б | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 31 | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова, д.6 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 32 | г. Партизанск с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 34Б | Оборудование детской площадки | 2020 |
| 33 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 34 | г. Партизанск, ул. И.Ф. Селедцова, д. 3 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 35 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 22А | Ремонт дворовых проездов, оборудование спортивной площадки | 2020 |
| 36 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 22Б | Ремонт дворовых проездов, оборудование спортивной площадки | 2020 |
| 37 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 6 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 38 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 8 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 39 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д.16 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 40 | г. Партизанск ул. Ленинская, д. 38 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки | 2020 |
| 41 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 6 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| 42 | г. Партизанск, ул. Щорса, д. 1 | Ремонт дворовых проездов | 2020 |
| **2021 год** | | | |
| 43 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 47 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2020-2021 |
| 44 | г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, д. 13 | Ремонт дворовых проездов | 2021 |
| 45 | г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, д. 15 | Ремонт дворовых проездов | 2021 |
| 46 | г Партизанск, ул. Гоголевская, д. 1 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2021 |
| 47 | г. Партизанск, ул. Кронида Коренова, д. 31 | Ремонт дворовых проездов | 2021 |
| **2022 год** | | | |
| 48 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Вишневая, д. 24 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2022 |
| 49 | г. Партизанск, с. Авангард, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт дворовых проездов | 2022 |
| **2023 год** | | | |
| 50 | г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, д. 17 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2021-2023 |
| 51 | г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 11 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2020-2023 |
| 52 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 20 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2023 |
| 53 | г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2022-2023 |
| **2024 год** | | | |
| 54 | г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1Д | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2024 |
| 55 | г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 15В | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2021-2024 |
| 56 | г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2В | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2024 |
| 57 | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 18 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2023-2024 |
| 58 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 8А | Ремонт дворовых проездов | 2024 |
| **2025 год** | | | |
| 59 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | Ремонт дворовых проездов | 2025 |
| 60 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 25 | Ремонт дворовых проездов | 2025 |
| 61 | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49 | Ремонт дворовых проездов | 2025 |
| 62 | г. Партизанск, ул. Кожевенная, д. 19Б | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской – спортивной площадки | 2025 |
| 63 | г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт дворовых проездов | 2025 |
| 64 | г. Партизанск, ул. Центральная, д. 10А | Ремонт дворовых проездов | 2025 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  изм. | Значение показателей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Количество благоустроенных территорий общего пользования (нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками (нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 25 | 40 | 46 | 49 | 51 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 4. | Увеличение охвата населения при решении вопросов по выбор благоустройства общественных территорий | 0 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15,6 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа»** | | | | | |
| Основное мероприятие: «Улучшение состояния дворовых территорий» | | | | | |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых территорий | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2018 | 2027 | Количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. |
| 1.1.2 | Проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2018 | 2027 | Разработанные проекты, проведенные топографические работы, получение заключения ценовой экспертизы сметной документации |
| **2.Подпрограмма «Благоустройство территорий общественного пользования Партизанского городского округа»** | | | | | |
| Основное мероприятие: «Улучшение благоустройства территорий общего пользования» | | | | | |
| 2.1.1 | Ремонт территорий общественного пользования | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2018 | 2030 | Количество благоустроенных территорий общественного пользования – 6 ед. |
| 2.1.2 | Проектирование, выполнение топографо – геодезических работ, экспертиза по проверке достоверности определения сметной документации | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2018 | 2030 | Разработанные проекты, проведенные топографические работы, получение заключения ценовой экспертизы сметной документации |
| 2.1.3 | Информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2018 | 2030 | Установка баннеров, информационных щитов и табличек на благоустроенных территориях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» |
| **3.Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа»** | | | | | |
| Основное мероприятие: «Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок» | | | | | |
| 3.1.1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2019 | 2030 | Количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками – 85 ед. |
| 3.1.2 | Проектирование, выполнение топографо – геодезических работ, экспертиза по проверке достоверности определения сметной документации | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2019 | 2030 | Разработанные проекты, проведенные топографические работы, получение заключения ценовой экспертизы сметной документации |
| 3.1.3 | Информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2019 | 2030 | Установка баннеров, информационных щитов и табличек на благоустроенных территориях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» |
| **4.Отдельные мероприятия** | | | | | |
| 4.1 | Организация участия граждан в рейтинговом голосовании по дистанционному выбору благоустройства общественных территорий | Отдел жизнеобеспечения управления ЖКК | 2018 | 2030 | Увеличение охвата населения при решении вопросов по выбор благоустройства общественных территорий |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ИХ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

| № п.п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.) годы | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» | **Всего в том числе:** | 338 909 272,01 | 18 214 664,00 | 49 269 353,02 | 47 778 478,29 | 31 594 453,71 | 28 963 156,47 | 26 384 889,93 | 39 460 834,94 | 26 821 295,08 | 26 821 295,08 | 43 600 851,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 16 455 696,37 | 1 379 792,00 | 2 359 813,25 | 2 654 000,00 | 4 003 804,80 | 1 009 837,11 | 642 657,96 | 1 884 726,56 | 804 638,86 | 804 638,86 | 911 786,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 203 568 879,89 | 2 020 185,00 | 27 986 190,82 | 27 393 150,16 | 13 752 125,04 | 14 533 697,27 | 12 368 198,94 | 26 247 845,26 | 26 016 656,22 | 26 016 656,22 | 27 234 174,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 118 884 695,75 | 14 814 687,00 | 18 923 348,95 | 17 731 328,13 | 13 838 523,87 | 13 419 622,09 | 13 374 033,03 | 11 328 263,12 | 0,00 | 0,00 | 15 454 889,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа» | **Всего в том числе:** | 6 031 901,75 | 374 000,00 | 5 657 901,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 289,51 | 374 000,00 | 227 289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 108 612,24 | 0,00 | 108 612,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 5 322 000,00 | 0,00 | 5 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Улучшение состояния дворовых территорий» | **Всего в том числе:** | 6 031 901,75 | 374 000,00 | 5 657 901,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 601 289,51 | 374 000,00 | 227 289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 108 612,24 | 0,00 | 108 612,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 5 322 000,00 | 0,00 | 5 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Ремонт дворовых территорий | **Всего в том числе:** | 5 457 901,75 | 0,00 | 5 457 901,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 27 289,51 | 0,00 | 27 289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 108 612,24 | 0,00 | 108 612,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 5 322 000,00 | 0,00 | 5 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проектирование, топографо - геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | **Всего в том числе:** | 574 000,00 | 374 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 574 000,00 | 374 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий общественного пользования Партизанского городского округа» | **Всего в том числе:** | 123 624 303,85 | 17 840 664,00 | 14 657 843,02 | 18 984 112,56 | 16 674 747,54 | 13 842 303,44 | 13 915 550,24 | 11 859 539,86 | 0,00 | 0,00 | 15 849 543,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 6 026 157,54 | 1 005 792,00 | 778 915,49 | 890 920,56 | 2 553 804,80 | 148 811,51 | 268 577,76 | 300 087,70 | 0,00 | 0,00 | 79 247,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 4 035 450,56 | 2 020 185,00 | 277 578,58 | 361 863,87 | 282 418,87 | 273 869,84 | 272 939,45 | 231 189,04 | 0,00 | 0,00 | 315 405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 113 562 695,75 | 14 814 687,00 | 13 601 348,95 | 17 731 328,13 | 13 838 523,87 | 13 419 622,09 | 13 374 033,03 | 11 328 263,12 | 0,00 | 0,00 | 15 454 889,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение состояния территорий общественного пользования «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | **Всего в том числе:** | 123 624 303,85 | 17 840 664,00 | 14 657 843,02 | 18 984 112,56 | 16 674 747,54 | 13 842 303,44 | 13 915 550,24 | 11 859 539,86 | 0,00 | 0,00 | 15 849 543,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 6 026 157,54 | 1 005 792,00 | 778 915,49 | 890 920,56 | 2 553 804,80 | 148 811,51 | 268 577,76 | 300 087,70 | 0,00 | 0,00 | 79 247,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 4 035 450,56 | 2 020 185,00 | 277 578,58 | 361 863,87 | 282 418,87 | 273 869,84 | 272 939,45 | 231 189,04 | 0,00 | 0,00 | 315 405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 113 562 695,75 | 14 814 687,00 | 13 601 348,95 | 17 731 328,13 | 13 838 523,87 | 13 419 622,09 | 13 374 033,03 | 11 328 263,12 | 0,00 | 0,00 | 15 454 889,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Ремонт территорий общественного пользования | **Всего в том числе:** | 120 664 091,25 | 17 340 664,00 | 13 948 670,88 | 18 184 112,57 | 16 245 707,06 | 13 762 303,45 | 13 715 550,24 | 11 617 539,86 | 0,00 | 0,00 | 15 849 543,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3 065 944,94 | 505 792,00 | 69 743,35 | 90 920,57 | 2 124 764,32 | 68 811,52 | 68 577,76 | 58 087,70 | 0,00 | 0,00 | 79 247,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 4 035 450,56 | 2 020 185,00 | 277 578,58 | 361 863,87 | 282 418,87 | 273 869,84 | 272 939,45 | 231 189,04 | 0,00 | 0,00 | 315 405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 113 562 695,75 | 14 814 687,00 | 13 601 348,95 | 17 731 328,13 | 13 838 523,87 | 13 419 622,09 | 13 374 033,03 | 11 328 263,12 | 0,00 | 0,00 | 15 454 889,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Проектирование, топографо- геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | **Всего в том числе:** | 2 918 212,60 | 500 000,00 | 709 172,14 | 799 999,99 | 429 040,48 | 49 999,99 | 200 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 918 212,60 | 500 000,00 | 709 172,14 | 799 999,99 | 429 040,48 | 49 999,99 | 200 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования | **Всего в том числе:** | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» | **Всего в том числе:** | 209 253 066,41 | 0,00 | 28 953 608,25 | 28 794 365,73 | 14 919 706,17 | 15 120 853,03 | 12 469 339,69 | 27 601 295,08 | 26 821 295,08 | 26 821 295,08 | 27 751 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 9 828 249,32 | 0,00 | 1 353 608,25 | 1 763 079,44 | 1 450 000,00 | 861 025,60 | 374 080,20 | 1 584 638,86 | 804 638,86 | 804 638,86 | 832 539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 199 424 817,09 | 0,00 | 27 600 000,00 | 27 031 286,29 | 13 469 706,17 | 14 259 827,43 | 12 095 259,49 | 26 016 656,22 | 26 016 656,22 | 26 016 656,22 | 26 918 769,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Улучшение состояния территорий» | **Всего в том числе:** | 209 253 066,41 | 0,00 | 28 953 608,25 | 28 794 365,73 | 14 919 706,17 | 15 120 853,03 | 12 469 339,69 | 27 601 295,08 | 26 821 295,08 | 26 821 295,08 | 27 751 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 9 828 249,32 | 0,00 | 1 353 608,25 | 1 763 079,44 | 1 450 000,00 | 861 025,60 | 374 080,20 | 1 584 638,86 | 804 638,86 | 804 638,86 | 832 539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 199 424 817,09 | 0,00 | 27 600 000,00 | 27 031 286,29 | 13 469 706,17 | 14 259 827,43 | 12 095 259,49 | 26 016 656,22 | 26 016 656,22 | 26 016 656,22 | 26 918 769,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | **Всего в том числе:** | 205 592 595,00 | 0,00 | 28 453 608,25 | 27 867 305,46 | 13 886 295,03 | 14 700 853,03 | 12 469 339,69 | 26 821 295,08 | 26 821 295,08 | 26 821 295,08 | 27 751 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 6 167 777,91 | 0,00 | 853 608,25 | 836 019,17 | 416 588,86 | 441 025,60 | 374 080,20 | 804 638,86 | 804 638,86 | 804 638,86 | 832 539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 199 424 817,09 | 0,00 | 27 600 000,00 | 27 031 286,29 | 13 469 706,17 | 14 259 827,43 | 12 095 259,49 | 26 016 656,22 | 26 016 656,22 | 26 016 656,22 | 26 918 769,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Проектирование, топографо – геодезические работы ценовая экспертиза сметной документации | **Всего в том числе:** | 3 516 471,41 | 0,00 | 500 000,00 | 927 060,27 | 1 033 411,14 | 300 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3 516 471,41 | 0,00 | 500 000,00 | 927 060,27 | 1 033 411,14 | 300 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Информационное сопровождение благоустройства территорий, детских и спортивных площадок | **Всего в том числе:** | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 7 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**ПОДПРОГРАММА**

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ **«**БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа. | | | | | |
| Структура подпрограммы | Основное мероприятия подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа» (далее – Подпрограмма № 1)  Ремонт дворовых территорий, которое включает в себя:   * ремонт дворовых территорий; * проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации. | | | | | |
| Цели подпрограммы | благоустройство дворовых территорий. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | * ремонт дворовых территорий; * проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации. | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | * количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | в один этап с 2018-2027 годы. | | | | | |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае участия их в реализации подпрограммы | Год | Всего (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Краевой бюджет (руб.) | Федеральный бюджет (руб.) | Иные внебюджетные источники (руб.) |
| 6 031 901,75 | **601 289,51** | **108 612,24** | **5 322 000,00** | 0,00 |
| 2018 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 657 901,75 | 227 289,51 | 108 612,24 | 5 322 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | * количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы № 1 (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.**

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Жилье и городская среда» на территории Партизанского городского округа, решаемой в Подпрограмме № 1, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Партизанского городского округа многоквартирными домами, зонами массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых и наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация Подпрограммы № 1 позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Партизанского городского округа, обеспечит более эффективную эксплуатацию жилых домов.

1. **Цели и задачи Подпрограммы № 1.**

Цель реализации Подпрограммы № 1 – благоустройство дворовых территорий.

Задачи Подпрограммы № 1:

* ремонт дворовых территорий;
* проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации.

**3. Показатели (индикаторы) Подпрограммы № 1.**

Плановые значения показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Подпрограммы № 1 приведены в Приложении № 4 к Программе.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы № 1.**

Перечень мероприятий Подпрограммы № 1 и план их реализации приведены в Приложении № 5 к Программе.

1. **Механизм реализации Подпрограммы № 1 и план их реализации.**

Ответственный исполнитель Подпрограммы № 1 – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отдел).

Соисполнитель Подпрограммы № 1 отдел строительства управления жилищно – коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы № 1 осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Исполнители:

* организуют реализацию Подпрограммы № 1, вносят предложения о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы № 1, а также конечных результатов ее реализации;
* не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году разрабатывают:
* перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);
* календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
* ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);
* ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы № 1 и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Подпрограмме № 1, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы № 1 осуществляет заместитель главы администрации – начальник управления жилищно – коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территорий, в форме трудового и (или) финансового участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20 (двадцати) процентов от стоимости дополнительных работ по благоустройству.

Порядокаккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме № 1.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

1. минимальный перечень видов работ:

* асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов);
* установка скамеек и урн для мусора;
* обеспечение освещения территорий.

1. дополнительный перечень видов работ:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* иные виды работ некапитального характера.

Дополнительный перечень работ реализуется при условии реализации видов работ из минимального перечня.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 1 к Программе.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы № 1.**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации Подпрограммы № 1 приведена в Приложении № 6 к Программе.

1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 1.**

Программа реализуется в 1 этап с 2018 – 2027 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий

Партизанского городского округа»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Партизанского городского округа (далее – муниципальное образование), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
   3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового и финансового участия заинтересованных лиц
   1. Органами, уполномоченными на организацию трудового и (или) финансового участия, являются организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации (далее – Организация):

- управляющие организации;

- товарищества собственников жилья;

- жилищно-строительные кооперативы;

- организации, осуществляющие содержание и ремонт при непосредственном способе управления.

* 1. Трудовое участие, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
  3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории.

2.5. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Организацией в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.6. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц Организация представляет в Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее - Управление) в течение 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами, соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением к такому отчету фото-, видео материалов для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования.

2.7. Финансовое участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.8. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории Организация открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и доводит реквизиты до заинтересованных лиц и Управления для размещения реквизитов на официальном сайте администрации муниципального образования.

2.9. Заинтересованные лица перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера квартиры, дома и улицы муниципального образования.

2.10. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем Организации, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный в счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.11. Денежные средства заинтересованных лиц должны быть собраны и перечислены на счет, открытый Организацией для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, не позднее 45 календарных дней с даты включения дома в перечень домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в рамках Программы.

2.12. В случае, если денежные средства в полном объеме не собраны в установленный срок, то заявка такого многоквартирного дома не подлежит выполнению.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. Заинтересованные лица, дворовые территории которых включены в Программу в связи с корректировкой, должны перечислить денежные средства не позднее 15 календарных дней с даты принятия решения о включении в Программу.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах Организация еженедельно доводит до Управления. Управление размещает (обновляет) информацию на официальном сайте администрации муниципального образования в течение каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.
   2. Управление ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
   3. В первый рабочий день по окончанию срока, установленного для сбора денежных средств заинтересованных лиц, аккумулированные денежные средства перечисляются Организацией на лицевой счет администратора доходов бюджета, открытый Управлению в Федеральном казначействе.

3.4. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, согласованным с представителем заинтересованных лиц.

3.5. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

1. Контроль за соблюдением условий порядка
   1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом администрации муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.
   2. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года подлежат перечислению на счет Организации и возврату заинтересованным лицам в случае:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур и невозможности их использованию;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**ПОДПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа. | | | | | |
| Структура подпрограммы | Основное мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий общественного пользования Партизанского городского округа» (далее – Подпрограмма № 2)  Улучшение состояния территорий общественного пользования, которое включает в себя:   * ремонт территорий общественного пользования; * проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации; * информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования. | | | | | |
| Цели подпрограммы | благоустройство территорий общественного пользования | | | | | |
| Задачи подпрограммы | * ремонт территорий общественного пользования; * проектирование, выполнение топографо – геодезических работ, экспертиза по проверке достоверности определения сметной документации; * информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования. | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | * количество благоустроенных общественных территорий – 6 ед. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | в один этап с 2018-2030 годы. | | | | | |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае участия их в реализации подпрограммы | Год | Всего (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Краевой бюджет (руб.) | Федеральный бюджет (руб.) | Иные внебюджетные источники (руб.) |
| **123 624 303,85** | **6 026 157,54** | **4 035 450,56** | **113 562 695,75** | 0,00 |
| 2018 | 17 840 664,00 | 1 005 792,00 | 2 020 185,00 | 14 814 687,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 657 843,02 | 778 915,49 | 277 578,58 | 13 601 348,95 | 0,00 |
| 2020 | 18 984 112,56 | 890 920,56 | 361 863,87 | 17 731 328,13 | 0,00 |
| 2021 | 16 674 747,54 | 2 553 804,80 | 282 418,87 | 13 838 523,87 | 0,00 |
| 2022 | 13 842 303,44 | 148 811,51 | 273 869,84 | 13 419 622,09 | 0,00 |
| 2023 | 13 915 550,24 | 268 577,76 | 272 939,45 | 13 374 033,03 | 0,00 |
| 2024 | 11 859 539,86 | 300 087,70 | 231 189,04 | 11 328 263,12 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 849 543,19 | 79 247,72 | 315 405,91 | 15 454 889,56 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | * количество благоустроенных общественных территорий – 6 ед. | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы № 2 (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.**

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Жилье и городская среда» на территории Партизанского городского округа, решаемой в Подпрограмме № 2, является благоустройство общественных территорий.

Текущее состояние благоустройства большинства наиболее посещаемых гражданами территорий общего пользования Партизанского городского округа не соответствует современным требованиям к местам посещения и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия наиболее посещаемых муниципальных территорий – парковых зон, скверов, площадей памятников истории и культуры, имеют высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Партизанского городского округа зонами массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению наиболее посещаемых территорий, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок, отсутствует оборудованные доступные для инвалидов места отдыха и парковочных мест на автостоянках, прилегающих к наиболее посещаемым населением территорий общего пользования.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия наиболее посещаемых территорий общего пользования, освещения, озеленения, не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территорий общего пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству территорий общего пользования необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация Подпрограммы № 2 позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность пребывания населения в местах общего пользования, расположенных на территории Партизанского городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию элементов благоустройства, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Цели и задачи Подпрограммы № 2.**

Цель Подпрограммы № 2 – благоустройство территорий общественного пользования.

Задачи Подпрограммы № 2:

* ремонт территорий общественного пользования;
* проектирование, выполнение топографо – геодезических работ, экспертиза по проверке достоверности определения сметной документации;
* информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования.

1. **Показатели (индикаторы) Подпрограммы № 2.**

Плановые значения показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Подпрограммы № 2 приведены в Приложении № 4 к Программе.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы № 2.**

Перечень мероприятий Подпрограммы № 2 и план их реализации приведены в Приложении № 5 к Программе.

1. **Механизм реализации Подпрограммы № 2.**

Ответственный исполнитель Подпрограммы № 2 – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отдел).

Соисполнитель Подпрограммы № 2 отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы № 2 осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Исполнители:

* организуют реализацию Подпрограммы № 2, вносят предложения о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы № 2, а также конечных результатов ее реализации;
* не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году разрабатывают:
* перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);
* календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
* ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы № 2, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);
* ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы № 2 и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Подпрограммы № 2 на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Подпрограмме № 2, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы № 2, степени выполнения мероприятий.

Адресный [перечень](#P2674) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении № 2 к Программе.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации – начальник управления жилищно – коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы № 2.**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 2 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации Подпрограммы № 2 приведена в Приложении № 6 к Программе.

1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 2.**

Программа реализуется в 1 этап с 2018 – 2030 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №9 к Программе

«Формирование современной городской среды

Партизанского городского округа»

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

№ 1420 – па от 29 августа 2017 года

**ПОДПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа. | | | | |
| Структура подпрограммы | Основное мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» (далее – Подпрограмма № 3)  Улучшение состояния территорий, которое включает в себя:   * благоустройство территорий, детских и спортивных площадок; * проектирование, топографо – геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации; * информационное сопровождение благоустройства территорий, детских и спортивных площадок. | | | | |
| Цели подпрограммы | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. | | | | |
| Задачи подпрограммы | * благоустройство территорий, детских и спортивных площадок; * проектирование, выполнение топографо – геодезических работ, экспертиза по проверке достоверности определения сметной документации; * информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования. | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок – 85 ед. | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | в один этап с 2019 – 2030 годы. | | | | |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, иных внебюджетных источников, в случае участия их в реализации подпрограммы | Год | Всего (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Краевой бюджет (руб.) | Иные внебюджетные источники (руб.) | |
| **209 253 066,41** | **9 828 249,32** | **199 424 817,09** | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 28 953 608,25 | 1 353 608,25 | 27 600 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 28 794 365,73 | 1 763 079,44 | 27 031 286,29 | 0,00 | |
| 2021 | 14 919 706,17 | 1 450 000,00 | 13 469 706,17 | 0,00 | |
| 2022 | 15 120 853,03 | 861 025,60 | 14 259 827,43 | 0,00 | |
| 2023 | 12 469 339,69 | 374 080,20 | 12 095 259,49 | 0,00 | |
| 2024 | 27 601 295,08 | 1 584 638,86 | 26 016 656,22 | 0,00 | |
| 2025 | 26 821 295,08 | 804 638,86 | 26 016 656,22 | 0,00 | |
| 2026 | 26 821 295,08 | 804 638,86 | 26 016 656,22 | 0,00 | |
| 2027 | 27 751 308,30 | 832 539,25 | 26 918 769,05 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок – 85 ед. | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы № 3 (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.**

Важнейшей задачей, решаемой в Подпрограмме № 3, является улучшение состояния территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками Партизанского городского округа.

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Партизанского городского округа многоквартирными домами, зонами массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых и наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация Подпрограммы № 3 позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Партизанского городского округа, обеспечит более эффективную эксплуатацию жилых домов.

1. **Цели и задачи Подпрограммы № 3.**

Цель реализации Подпрограммы № 3 – благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

Задачи Подпрограммы № 3:

* благоустройство территорий, детских и спортивных площадок;
* проектирование, выполнение топографо – геодезических работ, экспертиза по проверке достоверности определения сметной документации;
* информационное сопровождение благоустройства территорий общественного пользования.

1. **Показатели (индикаторы) Подпрограммы № 3.**

Плановые значения показателей , характеризующих эффективность реализации мероприятий Подпрограммы № 3 приведены в Приложении № 4 к Программе.

1. **Перечень мероприятий Подпрограммы № 3.**

Перечень мероприятий Подпрограммы № 3 и план их реализации приведены в Приложении № 5 к Программе.

1. **Механизм реализации Подпрограммы № 3.**

Ответственный исполнитель Подпрограммы № 3 – отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отдел).

Соисполнитель Подпрограммы № 3 – отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы № 3 осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Исполнители:

* организуют реализацию Подпрограммы № 3, вносят предложения о внесении изменений в Подпрограмму и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы № 3, а также конечных результатов ее реализации;
* не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году разрабатывают:
* перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);
* календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);
* ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы № 3, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);
* ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы № 3 и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Подпрограммы № 3 на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Подпрограмме № 3, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, степени выполнения мероприятий.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы № 3 осуществляет заместитель главы администрации – начальник управления жилищно – коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

Подпрограмма №3 (с участием средств субъекта Приморского края) предусматривает производство следующих работ:

* асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территории;
* оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих проведению работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок который формируются в пределах расходов, выделенных на реализацию Подпрограммы №3 на год предоставления финансовой поддержки, из числа дворовых территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе приведен в Приложении № 3 к Программе.

С целью дальнейшего содержания и обслуживания детских и спортивных площадок разработан Порядок передачи на безвозмездной основе детских и спортивных площадок собственникам многоквартирных домов, товариществам собственников жилья, территориальным общественным самоуправлениям Приложение № 1 к Подпрограмме №3.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы № 3.**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 3 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию средств краевого бюджета, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации Подпрограммы приведена в Приложении № 6 к Программе.

1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 3.**

Программа реализуется в 1 этап с 2018 – 2030 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа»

**ПОРЯДОК**

**передачи на безвозмездной основе детских и спортивных площадок собственникам многоквартирных домов, товариществам собственников жилья, территориальным общественным самоуправлениям**

1. **Общие положения.**
   1. Настоящий Порядок передачи на безвозмездной основе детских и спортивных площадок регламентирует процедуру передачи от администрации Партизанского городского округа (далее по тексту Администрация) собственникам многоквартирных домов, товариществам собственников жилья, территориальным общественным объединением (далее по тексту «Собственники»), принявших участие в проекте благоустройства «1000 дворов», а также принявших решение о вступлении в Программу.
2. **Порядок передачи.**

2.1. Основанием для осуществления передачи на безвозмездной основе детских и спортивных площадок Собственникам является протокол общего собрания.

2.2. На общем собрании обсуждаются условия и принимаются решения:

* о приеме на безвозмездной основе Собственниками от Администрации детской или спортивной площадки, а также условия дальнейшего содержания принятого имущества. Передача оформляется актом приема – передачи. В состав комиссии по приему – передаче имущества включаются представители Администрации и представители Собственников, акты приема – передачи детских и спортивных площадок утверждаются постановлением администрации Партизанского городского округа.
* о трудовом (не денежном) участии Собственников, в благоустройстве дворовых территорий, а также территории, на которой будет осуществлена установка детской игровой или спортивной площадки. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания.
  1. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:
* субботники;
* подготовка дворовой и иной территории, подлежащей благоустройству к началу работ (земляные работы);
* участие в строительных работах – снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
* участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории.

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются представителями Собственников на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия Собственники представляют в Администрацию в течение 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых Собственниками соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением к такому отчету фото и видео материалов для размещения на официальном сайте Администрации.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**